Projektauftrag: Web-Applikation realisieren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekttitel:** | CTool (Chat Tool) | |
| **Projektnummer:** | unbekannt | |
| **Projektart:** | Software-Lösung  (Daten: Serverbasierend)  (UI: Webbasierend) | |
| **Projektleiter/in:** | Marcus Heri | |
| **Projektauftraggeber/in:** | Herr D. A. Waldvogel | |
| **Projektkunde(n):** | keine | |
| **Projektdauer:** | Geplanter Beginn: 05.06.2018  Geplantes Ende: 03.07.2018 | |
| **Ausgangssituation / Problembeschreibung:** | Ein Chat im welchem die User ihre Nachrichten schreiben können. Die User können dort sich austauschen. User müssen sich registrieren und einloggen können. Probleme werden ich bei der Implementierung haben, da ich noch nie in MVC (HTML, Javascript, PHP) programmiert habe. | |
| **Projektgesamtziel:** | Gesamtziel ist es ein Tool zu entwickeln mit welchen man einfach und unkompliziert sich austauschen kann. Es soll einfach zu erweitern sein, deshalb wird es in MVC sein. | |
| **Projektteilziele und -ergebnisse:** | |  |  | | --- | --- | | **Teilziele:** | **Ergebnisse:** | | Datenbank Design und Erstellung | * Datenbank ist bereit für Laufzeit, DB-Server installiert | | Dateisystem | * Installieren und Aufbauen des Dateisystems auf Dateiserver. Bereit für Laufzeit | | Entwicklung des serverbasierten Services | * Verknüpfung zu Datenbank und Dateisystem | | User Interface | * Design und Verknüpfung zu internen Logik fertig gestellt | | |
| **Meilensteine:** | |  |  | | --- | --- | | **Meilensteine:** | **Datum:** | | Projektauftrag | 05.06.2018 | | Datenbank mit Diagramme erstellt | 12.06.2018 | | Clientteil abgeschlossen (User Interface) | 21.06.2018 | | Messager für User implementiert | 28.06.2018 | | Testing | 03.07.2018 | | Projektabgabe | 10.07.2018 | | |
| **Projektorganisation:** | **Kernteam**:   * Marcus Heri (Projektleiter, Programmierer, Dokumentationsleiter) | |
| **Projektressourcen:** | |  |  | | --- | --- | | **Ressourcen:** | **Menge:** | | Entwicklungsumgebung | XAMPP | | -Mark-up Sprache HTML |  | | -Programmierung php |  | | -Design CSS |  | |  |  | |  |  | |  |  | | |
| **Projektbudget:** | - | |
| **Projektrisiken und -unsicherheiten:** | Technische Umsetzungsprobleme, Zeitmangel | |
| **Unterschrift /**  **Abnahme** | Kunde:  Dominik Waldvogel  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Projektleiter:  Marcus Heri  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |